昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC

竞争性磋商文件

项目编号：YNJBZBZX2024-129

采  购 人：昆明滇池国家旅游度假区城市管理局

采购代理机构：云南金标招标咨询有限公司

2024年11月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、总则	12

二、磋商文件	14

三、响应文件	15

四、响应文件的提交	18

五、磋商	19

六、成交结果	21

七、其他事项	22

第三章  合同书样式及主要条款	25

第四章  响应文件格式	64

一、资格证明文件	65

二、商务部分	84

三、报价部分	94

四、技术部分	97

第五章 采购需求	107

第六章 磋商程序和方法（综合评分法）	108

磋商方法前附表	108

1. 磋商方法	111

2. 评审标准	112

3. 磋商程序	112

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC的潜在供应商应在“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2024年12月11日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YNJBZBZX2024-129；

项目名称：昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额（万元）：290

最高限价（万元）：290

采购需求：昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC的所有工作内容：

设计部分：按招标人要求、设计规范完成昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）施工图设计，满足甲方海埂片区旅游信息系统建设目标要求及功能性需求；完成设计全套成果资料制作以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作，设计后期的跟踪服务，具体工作以招标人实际委托通知为准。

施工部分：完成施工图纸包含的全部工程内容，至工程验收合格后项目移交，缺陷责任期履约完毕结束；具体施工内容以最终经审核的施工图为准。

合同履行期限：设计周期：10个日历天，施工工期30个日历天。

本项目（是）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

3.1设计资质：国家行政主管部门颁发的有效的工程设计综合资质或工程设计市政行业乙级及其以上资质；（联合体投标的，联合体中设计单位须提供）。

3.2施工资质：国家行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备安全生产许可证，并在有效期内；（联合体投标的，联合体中施工单位须提供）。

3.3拟派本项目的项目负责人须具备有效的建设行政主管部门核发的贰级及以上注册建造师资格（市政公用工程）或具备高级职称（市政公用工程相关专业）；（联合体投标的，联合体中施工单位须提供）。

3.4本次磋商接受联合体：联合体单位数量不得超过2家，牵头人必须是联合体中负责施工的一方，并满足以下要求：

1）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书一并提交采购人。

2）供应商的响应文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。

3）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任。

4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

5）两个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份进行报名共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。

三、获取采购文件

时间：2024年11月30日06:00:00至2024年12月06日23:59:59，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点：供应商可自行在“政采云”平台 （http://www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：www.zcygov.cn）获取的采购文件编制；

方式：

1. 凡 有 意 参 加 投 标 者 ， 须 在 政 采 云 平 台 办 理 数 字 证 书 （ CA ），CA申领 链 接 ：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022 年 1月 1 日前办理的云南 CA 需到云南 CA 办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用，无需重复办理。

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0；

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月11日09点30分（北京时间）；

地点：供应商应按照本项目采购文件和“政采云平”台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、开启

时间：2024年12月11日09点30分（北京时间）。

地点：政采云平台电子开标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：否

其他：

1.本次采购公告在《云南省政府采购网》《政府采购云平台》上发布。采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.项目地点：昆明滇池国家旅游度假区。

3.质量要求：符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范，并一次性验收合格。

4.本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

5.各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。

6.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666； 云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：昆明滇池国家旅游度假区城市管理局

地    址：昆明市滇池路1389号

联系方式：0871-66031916

2.采购代理机构信息

名    称：云南金标招标咨询有限公司

地　　址：昆明市官渡区保利天御花园1#楼6层610号611号

联系方式：0871-63380001

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电　　 话：0871-63380001

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 昆明滇池国家旅游度假区城市管理局 |
|  | 采购代理机构 | 云南金标招标咨询有限公司 |
|  | 项目名称 | 昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC |
|  | 项目编号 | YNJBZBZX2024-129 |
| 1.3 | 资金来源及预算金额 | 资金来源为财政资金，已落实。 预算金额：290万元 |
| 1.4 | 采购内容 | 昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC的所有工作内容： 设计部分：按招标人要求、设计规范完成昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）施工图设计，满足甲方海埂片区旅游信息系统建设目标要求及功能性需求；完成设计全套成果资料制作以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作，设计后期的跟踪服务，具体工作以招标人实际委托通知为准。 施工部分：完成施工图纸包含的全部工程内容，至工程验收合格后项目移交，缺陷责任期履约完毕结束；具体施工内容以最终经审核的施工图为准。 |
| 1.5 | 合同履行期限 | 设计周期：10个日历天，施工工期30个日历天。 |
| 3 | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照等证明材料。 1.2供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 1.2.1供应商在本项目响应文件递交截止时间前在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入经营异常名录且未被移出情况或列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出情况（查询结果以采购人或采购代理机构在磋商当天查询结果为准）； 1.2.2财务状况证明材料：供应商须提供2022年度或2023年度财务报表（至响应文件提交截止时间成立时间不足一年的可视实际情况提供财务报表）或提供供应商开户银行出具的资信证明或信用等级证明或存款证明或其他财务状况证明材料，以上资料提供其一即可。 1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或其他证明材料）。 1.4供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 1.4.1依法缴纳税收相关材料：供应商须提供缴税所属时间在 2022年 01 月至本项目响应文件提交截止时间前任意 1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明或提供依法缴纳税收的书面声明（依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供）。 1.4.2依法缴纳社会保障资金的相关材料：供应商须提供缴费所属时间在 2022 年 01 月至本项目响应文件提交截止时间前任意 1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明或提供依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供）。 1.5供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件： 1.6.1供应商在本项目响应文件递交截止时间前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息系统中不得被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（查询结果以采购人或采购代理机构在磋商当天查询结果为准）； 1.6.2供应商在本项目响应文件递交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录中不得为被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商并且处罚期限未满（查询结果以采购人或采购代理机构在磋商当天查询结果为准）； 1.6.3与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业，须按文件要求提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业 ； 3.本项目的特定资格要求： 3.1设计资质：国家行政主管部门颁发的有效的工程设计综合资质或工程设计市政行业乙级及其以上资质；（联合体投标的，联合体中设计单位须提供）。 3.2施工资质：国家行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备安全生产许可证，并在有效期内；（联合体投标的，联合体中施工单位须提供）。 3.3拟派本项目的项目负责人须具备有效的建设行政主管部门核发的贰级及以上注册建造师资格（市政公用工程）或具备高级职称（市政公用工程相关专业）；（联合体投标的，联合体中施工单位须提供）。 3.4本次磋商接受联合体：联合体单位数量不得超过2家，牵头人必须是联合体中负责施工的一方，并满足以下要求： 1）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书一并提交采购人。 2）供应商的响应文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。 3）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任。 4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 5）两个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份进行报名共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。 |
| 6.1 | 磋商文件澄清截止时间 | 提交响应文件截止时间5日前 |
| 6.5 | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能变动的内容 | 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| 8.1 | 构成响应文件的其他资料 | 1.第五章“采购需求”中要求提供的其他资料； 2.磋商文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 10.1 | 磋商有效期 | 递交响应文件的截止日期后90天 |
| 11 | 响应文件编制 | 响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。如供应商提交的电子标书磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（签名或盖章）确认。 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应磋商文件的响应文件。 响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
| 12 | 磋商保证金 | 本项目不需要缴纳磋商保证金。 |
| 14.1 | 递交响应文件的截止时间 | 见第一章“竞争性磋商公告”。 |
| 14.2 | 递交响应文件地点 | 见第一章“竞争性磋商公告”。 |
| 14.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 15.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：递交响应文件截止时间 磋商地点：同递交响应文件地点 |
| 15.4 | 磋商办法 | 综合评分法 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 25.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| ▲其他要求 | 1.采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 2.报价方式 （1）设计部分：投标人应结合自身实际情况并考虑投标成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险、外部协调等所有因素及市场价格因素并充分考虑给予招标人最大程度的优惠，设计费包含在施工部分报价内，不单独报价。 （2）施工部分：依据投标人的设计方案和设计图纸，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知（云建科[2021]15号）、《云南省2020版建设工程造价计价依据》及现行配套计价文件的规定进行下浮并考虑设计费后的具体金额报价。 备注： ①供应商的总报价有且只有一个，报价应包含（但不限于）人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及一定范围内的风险费用； ②在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价（最高控制价）的供应商不足3家，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。 3.磋商的顺序：按“政采云”系统的编号顺序。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。 4.一旦中标，供应商必须严格按国家及地方相关规定规范企业用工行为，制订保证农民工工资支付的方案及措施，确保按时足额支付农民工工资。工程进行中如果发生拖欠农民工资情况，一经查实招标人将延缓或不予支付工程款，并将积极配合有关行政主管部门所进行的处罚，由此导致工期延误等一切后果由承包人承担。 |  |

## 一、总则

### 1.项目概况

1.1本项目已获主管部门批准，现对本项目采购内容以竞争性磋商方式进行采购。

1.2本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

1.3资金来源及预算金额：详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》。

1.4采购内容：详见“第五章 采购需求”。

1.5本项目合同履行期限（项目完成时间）：见“供应商须知前附表”。

### 2.政府采购政策功能

2.1 关于中小企业：

2.1.1 根据财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》，本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.1.2 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3 投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对提交的《中小企业声明函》的真实性负责。提交的《中小企业声明函》不真实的，应承担相应的法律责任。

2.1.4 根据中小企业划分标准，本项目所属行业为：建筑业。

2.2关于监狱企业

2.2.1 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.3关于残疾人福利性单位

2.3.1 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.3.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4关于节能产品及环境标志产品：供应商所投产品为节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的产品且提供了市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的有效认证证书扫描件的给予0.6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商须提供市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的有效认证证书扫描件，供应商所投产品不在节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中或未按以上要求提供有效认证证书扫描件的价格不进行扣除。
    节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品（不给予价格扣除）。采购人所采购产品为节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的产品，供应商必须提供市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品认证机构出具的有效认证证书扫描件，否则将作为无效标被拒绝。

### 3.申请人的资格要求

3.1申请人资格要求：详见《供应商须知前附表》。

3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：详见《供应商须知前附表》。

3.3是否接受联合体参加：本项目接受联合体。

3.4如供应商为满足申请人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应竞争性磋商文件，供应商响应文件将按无效处理。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6供应商不得直接或间接地为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，不得与采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

3.7符合上述条件的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

### 4.磋商费用

供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件的有关费用，不论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

### 5.磋商文件的组成

磋商文件共六章，分别是：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  采购需求

第六章  磋商程序及办法

### 6.磋商文件的澄清、修改

6.1供应商应认真审阅磋商文件，如有疑问，供应商可以在 “供应商须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。

6.2 采购代理机构将供应商要求澄清的问题以书面形式答复供应商（答复中不包含问题的来源），其他澄清方式无效。

6.3采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以公告形式发布公告通知供应商，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

6.4采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

6.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。

## 三、响应文件

### 7.响应文件编写注意事项

7.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“采购需求”）和商务条件后，编写响应文件。

7.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

### 8.响应文件构成

8.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关证明材料的提交磋商文件要求提供原件的响应文件正本须附原件，如未特别注明需提供原件的，可提供复印件；未按磋商文件要求提供证明材料的响应文件不得通过资格评审。

### ★9.报价和报价货币

9.1报价方式：按具体金额自行报价，投标人报价计算出的下浮率（下浮率=1-（投标人报价金额÷预算金额）×100%）为投标人按期完成本招标文件和合同条款上所列招标范围内所有工程内容的一个统一的优惠比例，该下浮率在整个合同签订及履行中固定不变，中标人不得以任何理由更改该中标的下浮率。

9.2本项目合同履行中仍采用工程量清单计价的方式。

9.3 投标人可先踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、施工现场条件的限制和临时设施的搭建、施工场地周边居民住房，铁路、公路等基础设施、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况。投标人的投标报价应考虑上述情况对工程造价的影响，以及施工期间对施工场地周边居民住房，铁路、公路等基础设施的影响，因上述条件产生的相关费用包含在投标报价中，招标人不另行支付任何有关费用。

9.4供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定供应商响应文件无效。

9.5报价货币为人民币。

9.6结算办法

(1)结算价是发、承包双方结算时，以经审计审定的建安工程费为基数，乘以（1-下浮率）。

(2)经发包人审核确定后的已标价工程量清单（建安工程造价）为合同暂定总价和过程支付依据，不作为最终结算的实际工程量，结算时工程量以实际发生的工程量并按经审定后的工程数量结算。

(3)工程量计算规则：（1）云建科〔2021〕15号文“云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知”《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013) 及相关配套计价文件。

(4)执行清单及定额：编制工程量清单和计价文件执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及项目实施期现行配套的工程量计算规范、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》（云建科〔2021〕15号即：《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)、《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020)、《云南省园林绿化工程计价标准》(DBJ53/T-60-2020)、《云南省建筑工程计价标准》(J53/T-61-2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020)、《云南省装配式建筑工程计价标准》(DBJ53/T-110-2020)、《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》(DBJ53/T-111-2020)、《云南省绿色建筑工程计价标准》(DBJ53/T-112-2020)、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省2013版建设工程造价计价依据调整定额人工费的通知》（云建标函〔2018〕47号），《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函〔2019〕62号）,《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科〔2023〕54号）及项目实施期现有配套文件执行。其中：压缩工期增加费、施工总承包服务费、提前竣工奖、优质工程费等均不计取。

(5)主要材料价格的确定

①主要材料价格以开工当月的昆明市《建设工程价格指导》为准

②昆明市《建设工程价格指导》没有的材料参考云南省《价格信息》。昆明市《建设工程价格指导》和云南省《价格信息》均没有的材料价格参考市场价格确定，其价格由发包人、承包人、跟踪审核单位、监理单位共同询价确定（市场询价定价部分不参与下浮）。

发包人审核的材料单价承包人不接受，又无证据证明其合理性或不认可发包人提供有效证明文件的，发包人结算时有权采用其认为合理的任何价格结算。

### 10.磋商有效期

10.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

10.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权退回其保证金。

### 11.响应文件的编制及签署

11.1 响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

11.2 如供应商提交的电子标书磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或供应商法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在规定签字处逐一签字或盖章，要求盖章处应盖单位公章。除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人在修改错漏处签字并加盖供应商公章。

11.4 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应磋商文件的响应文件。

11.5响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

### 12.磋商保证金

本项目不需要缴纳磋商保证金

## 四、响应文件的提交

### 13.响应文件的密封与标记

13.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

13.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

### 14.递交响应文件的截止时间和地点

14.1 响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达（上传）的响应文件及证件资料，采购人不予接收。

14.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交（上传）到“供应商须知前附表”规定的地点。

14.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 五、磋商

### 15.磋商

15.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

15.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督，但不得超过2人。

15.3 磋商原则

磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐3名成交候选人，并标明排列顺序。

15.4 磋商程序和方法

磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。

15.5磋商文件第六章“磋商程序和方法”前附表第2.1款实质性评审标准为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。

15.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

15.7响应文件解密：

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的磋商时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。（解密异常情况处理：详见本章 15.8 电子交易活动的中止。） 如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

15.8电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

15.9出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 16.磋商过程的保密

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

### 17.终止磋商

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，书面通知供应商并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的

项目磋商失败后，采购人应当将失败理由通知所有供应商。

## 六、成交结果

### 18.成交人的确定

18.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

18.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的原则确定成交供应商。

### 19.成交通知书

19.1采购代理机构将在成交单位确定后2个工作日内，在《云南省政府采购网》《政府采购云平台》上发布竞争性磋商成交公告，同时向成交单位发出成交通知书。

19.2 成交通知书是合同的组成部分。

19.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交单位拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

19.4采购代理机构无义务向未成交单位解释未成交原因和退回响应文件。

### 20.签订合同

20.1采购人与成交单位应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2成交单位拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则，确定其他供应商作为成交单位并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交单位不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 21.履约保证金

21.1签订合同，成交单位应按“供应商须知前附表”上确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金。否则，视为放弃成交项目。

21.2签订合同后，如成交单位不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 七、其他事项

### 22.质疑和投诉

22.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

22.2竞争性磋商文件第二章《供应商须知》22.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

22.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

22.4供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

22.5供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

22.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

22.7采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

22.8供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

22.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南金标招标咨询有限公司；联系人、联系电话：张工0871-63380001；通讯地址：昆明市官渡区保利天御花园1#楼6层610号611号。

22.10投诉必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提起投诉。

### 23.成交服务费

23.1成交服务费：参照云南省建设工程招标代理服务收费参考意见的规定标准，由成交供应商向采购代理机构支付。

23.2成交单位应在接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清成交服务费。

### 24.磋商文件编制依据

本磋商文件编制根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库〔2014〕214号）》等有关法律、法规的规定编制。

### 25.需要补充的其他内容

25.1需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

# 第三章  合同书样式及主要条款

（此合同为合同格式，成交后根据发包人要求与采购人签订合同，但不得改变本次招标的实质性内容，合同履行以最终签订的合同为准）

## 第一部分  合同协议书

发包人(全称)：昆明滇池国家旅游度假区城市管理局

承包人(全称)：      (联合体牵头方)/      (联合体成员方)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC。

工程建设批准单位、文号：             。

项目概况：本次旅游信息系统建设项目（一期）位于昆明滇池国家旅游度假区海埂片区， 其中 5 个门户指示标识分别位于滇池路与广福路交叉口、红塔西路与滇池路交叉 口、红塔东路与悦海路交叉口、迎海路与观景路交叉口、望海路与观景路交叉口； 城市旅游公共信息指示导向牌对现有的 13 个导向牌进行提升改造，并依据导向牌设计和设置规范在主要市政道路新增 14 个。完成上述设计全部施工内容，达到验收要求。

建设地点： 昆明滇池国家旅游度假区海埂片区 。

二、工程承包范围

完成昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC所有工作内容，主要包括如下：

（1）设计部分：按招标人要求、设计规范完成昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）施工图设计，满足甲方海埂片区旅游信息系统建设目标要求及功能性需求；完成设计全套成果资料制作以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作，设计后期的跟踪服务，具体工作以招标人实际委托通知为准。

（2）施工部分：1）完成施工图纸包含的全部工程内容，至工程验收合格后项目移交，缺陷责任期履约完毕结束；具体内容以最终经审核的施工图及发包人明确的范围和内容为准；2）与本项目有关的配套设备（标识系统、雕塑）采购、安装、调试、试运行等相关工作；3）负责办理施工所需的相关证照及行政审批手续；

三、工期

计划工期：总工期40日历天（其中设计周期10日历天，施工周期30日历天），具体开工日期以监理人下达的开工报告为准。

四、工程质量标准

质量标准：

设计质量要求：符合国家及地方现行的相关设计标准及规范要求，满足《城市道路工程设计规范》（2016 年版）CJJ37-2012、《城市旅游公共信息导向系统设置原则与要求》GBT 31382-2015、《旅游景区公共信息导向系统设置规范》GBT 31384-2015及相关标准和规范，并满足招标人就本项目提出的要求；确保本项目施工图通过相关部门审批，并对所提供的设计成果负终身质量责任。

工程施工质量要求：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他现行的质量验收标准的要求，达到采购人本项目定位的功能需求，并达到一次性验收合格。

五、合同金额

签约合同暂定总价为：人民币：         元（大写：       元）。（投标报价计算所得优惠下浮比例：   %）。

本项目中标合同金额为合同暂定金额。该费用包含但不限于设计费、人工费、材料费、机械费、规费、管理费、利润、保险费、税金、成交服务费等为完成本项目所需的所有费用。工程竣工时，由承包方提交工程结算资料，发包方选择第三方造价咨询单位进行工程结算审核。审计金额大于合同金额的，按合同金额结算；审计金额小于合同金额的，按审计金额结算。

六、组成合同的文件及合同文件及解释合同文件的优先顺序如下

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书

2. 中标通知书

3. 投标书及其附件

4. 招标文件及招标答疑

5. 本合同（设计、施工）专用条款

6. 本合同（设计、施工）通用条款

7. 标准、规范及有关技术文件，标准、规范以新版为准

8.图纸 、设计变更、签证及履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要等相关资料。

9. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

10.保修书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

11.承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

2、本合同中“承包人”一词同指“施工承包人”、“设计人”。

九、签订时间

本合同于    年  月  日签订。

十、签订地点

本合同在               签订。

十一、履约担保

（1）承包人是否提供履约担保： 否  。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同在各方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，其中，正本  份，副本  份 ，发包人执正本  份，副本  份，承包人执正本  份，副本  份，均具有同等法律效力。

发包人：(公章或合同专用章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

地址：

经办人：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

承包人：联合体牵头方(公章或合同专用章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

工商注册住所：

经办人：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

承包人：联合体成员方(公章或合同专用章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

工商注册住所：

经办人：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

## 第二部分  通用合同条款

2-1  设计通用合同条款

执行《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）通用合同条款

2-1  施工通用合同条款

执行《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）通用合同条款

- 专用合同条款

3-1  设计专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证及设计变更等相关资料。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》，以及其他相关法律、法规及规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：中华人民共和国国家标准、规范和地方现行的相关规范及行业标准。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：不采用；

提供国外技术标准的名称：不采用；

提供国外技术标准的份数：不采用；

提供国外技术标准的时间：不采用；

提供国外技术标准的费用承担：不采用。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：详见本合同第一部分“合同协议书”。

1.6 联络

1.6.1发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：项目办公室；

发包人指定的接收人为：  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：；

设计人接收文件的地点：        ；

设计人指定的接收人为：        ；

设计人指定的联系电话及传真号码： ；

设计人指定的电子邮箱：              。

1.8 保密

1、在现场工作的人员应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务；

2、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复印或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：

1）组织管理

（1）发包人有权对设计过程的决策、控制、实施等环节进行监督，控制设计进度，进行中间检查，组织成果审查。

（2）发包人有权检查设计人合同义务的履行情况，对设计人不能履行的，经发包人催告后设计人在催告期满后仍不能履行时，设计人从催告日算起，每延期一天将支付500元的违约金，并由设计人赔偿因此给发包人造成的全部损失。

（3）发包人有权检查设计人项目组的组成和人员到位情况，考核主要设计人员的工作能力，如因人力、能力不足致使设计不能按计划完成时，有权要求设计人增加或替换相应的技术人员，设计人应当按照发包人要求进行增加或替换。

2）设计管理

（1）发包人有权检查设计人的设计工作是否贯彻执行质量管理体系，是否采取有力的措施进行控制和管理，若否，设计人应按发包人要求健全完善质量管理体系或采取措施。

（2）发包人有权检查设计人是否按发包人要求的进度计划及要求开展设计，是否落实了进度控制的各项措施，未达到要求的，设计人应在发包人规定期限内按发包人要求完成整改。

（3）发包人有权组织审查和确认各设计阶段的设计成果及重大技术方案。

（4）发包人有义务提供本工程设计所需要的基础资料和协调与本项目建设相关技术联络工作。

（5）因工程需要而增加合同范围外的工作内容时，由双方另行协商解决。

（6）发包人对于设计人工作的检查、审查、确认，并不免除设计人对于因自身过错导致项目出现损失的责任。

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：   ；

职    务：       ；

联系电话：           ；

电子信箱：    ；

通信地址：                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调本项目的一切事务。

发包人更换发包人代表的，应当提前  5  天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务：设计人应按国家技术规范、标准、规程、行业及地方性的相关技术规范及规定等要求，及发包人提出的设计要求，进行工作，按合同约定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

3.1.1 设计人 需要  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2设计人其他义务：

（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同约定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的文件的质量、正确性、及时性、合法性负责。

（2）设计合理使用年限按国家相关规定执行。

（3）设计人对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的费用，并根据损失的实际数额向发包人进行赔偿，同时按本合同约定设计费总额的20%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权就不足部分进行追偿。。

（4）由于设计人原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，支付人民币500元的违约金，延误时间超过10天，发包人有权解除合同，设计人已完成的工作成果归发包人所有，设计人已完成的工作量不予确认、结算，设计人须按发包人要求无条件退场，移交相关资料。

（5）合同生效后，由设计人单方造成终止或解除合同时，设计人应向发包人支付20,000.00元的违约金，并赔偿给发包人造成的经济损失。

（6）设计人交付成果文件后，按规定参加有关上级主管部门的会议并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同约定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（7）设计人项目负责人，在发包人提出问题后12小时内应做出响应，并按发包人要求期限内解决施工现场出现的设计问题。设计人项目负责人必须常驻现场，其离开昆明时，应提前3天通知发包人，经发包人书面同意方可离开，同时设计人应指定临时设计负责人，该临时设计负责人必须经过发包人书面同意认可。

（8）设计人不得随意更改项目负责人、技术负责人和主要设计人员构成。

（9）设计人有参加有关部门组织的设计审查会议的义务，并有协助发包人向政府有关部门进行汇报的义务。

（10）项目实施过程中，如遇非发包人原因导致的项目调整，发包人应以书面来函的形式提出相关的调整要求。设计人应按发包人要求对项目进行调整，设计人应予以配合。

（11）如遇设计变更，应在提交设计变更并书面通知发包人，审核通过后再行变更。

（12）由于设计人造成的设计变更而导致工程建安费超出本项目最高限价时，超出部分由设计单位承担。

（13）发包人享有设计成果的著作权等知识产权，设计人不得侵害发包人知识产权；若在本项目设计服务完成或终止5年内需要出版有关书籍的，需征得发包人同意；设计人保证设计成果文件不侵害第三人的知识产权等合法权益情形，否则应向发包人支付合同总金额30%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失，且应承担所有法律责任，包括第三方的索赔、相关行政处罚。由此给发包人造成损失的，设计人应据实赔偿。

（14）设计人按质、按量、按时提交设计资料及文件，每一阶段的设计成果均需由发包人书面确认。设计人就发包人、相关部门设计成果的调整要求及建议须在5个工作日内做出回应或确认，并在发包人或相关部门要求的限期内完成调整、修改。若经过两次修改、调整仍不能满足发包人及相关部门要求，或超过发包人或相关部门限期7日未调整、修改完毕，发包人有权解除本合同，设计人应双倍退还发包人已支付的费用，并赔偿给发包人造成的经济损失。

（15）设计人不得伪造、变造或使用不真实的合同文件、资料、支付申请、有关人员签字、签章或其任一组成部分，设计人自愿双倍承担发包人因此造成的损失并向发包人支付设计费总额的百分之十的违约金。发包人保留因此解除合同或采取其他方式追究设计人责任的权利。

（16）由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失的实际情况向发包人赔偿。设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：按所造成的损失全额赔偿 。

（17）设计人应按照合同约定交付符合合同约定质量标准的设计文件，若设计文件不符合合同约定的，设计人应在合同约定期限内无条件整改，直至合格，且产生的费用由设计人自行承担。因自身原因，设计人超过合同约定期限提交设计文件的，除按照14.2.2条承担违约责任外，还应按照合同价款的20%向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。

3.2 项目负责人

3.2.1设计负责人：

姓    名：   ；

执业资格及等级：             ；

注册证书号：               ；

联系电话：            ；

3.2.3 设计人原则上不得更换设计负责人，若因特殊原因需要更换项目负责人，应提前 7 天书面通知发包人，经发包人书面同意后，方可更换，更换的项目负责人资格条件须等同或高于原项目负责人。

设计人擅自更换设计负责人的违约责任：发包人有权要求设计人承担5000元的违约金，并有权解除合同，由此产生的一切损失及后果由设计人承担。

3.2.5发包人有权要求设计人更换不称职的设计负责人，设计人应在收到书面更换通知后 7  天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换设计项目负责人的违约责任：发包人有权要求设计人承担5000元的违约金，并有权解除合同，由此产生的一切损失及后果由设计人承担。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签订合同后3日历天内。

3.3.2设计人擅自更换项目设计人员的违约责任：发包人有权要求设计人承担5000元/人的违约金，并有权解除合同，由此产生的一切损失及后果由设计人承担。

3.3.3 发包人对主要设计人员的资格或能力有异议的，发包人有权要求设计人更换不称职设计人员，设计人无正当理由拒绝撤换不称职设计人员的违约责任：发包人有权要求设计人承担2000元/人的违约金，并有权解除合同，由此产生的一切损失及后果由设计人承担。

3.4分包及转包

设计人不得进行任何形式的转包。未经发包人的书面同意，设计人不得进行分包，如需对项目进行分包，分包企业须具备相应专项资质且须经发包人认可后才能进行分包。分包过程中所产生的一切费用（包括但不限于专家评审费、审核备案涉及费用、按相关部门要求办理相关手续所发生的费用等）已包含在设计人设计费中，发包人不再另行支付，均由设计人承担。设计人有任何形式的转包或未经发包人书面同意的分包行为，发包人有权解除合同。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1工程设计的特殊标准或要求：执行通用条款，符合现行国家及行业相关规范及标准。

5.1.2 工程设计适用的技术标准：执行通用条款，符合现行国家及行业相关规范及标准。

5.1.3 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：执行通用条款，符合现行国家及行业相关规范及标准。

5.2 工程设计文件的要求

5.2.1 工程设计文件深度规定：执行通用条款，符合现行国家及行业相关规范及标准。

5.2.2 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：满足法律法规要求。

6. 工作进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的各项工作进度计划提交的时间：  合同签订后两个工作日内  。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：施工图设计等相关专项设计工作。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 2个工作日   。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。

设计人应在发生进度延误的情形后 1 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 1  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 1 天内进行审查并书面答复。

6.5提前交付工程设计文件

6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容及份数

7.1.1设计成果：提交经发包人认可的初步设计及概算、施工图审查通过的设计文件一式壹拾陆份，电子光盘（cad、PDF格式）壹份。

以上资料以发包人实际需求为准，费用不予调整。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 / 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 / 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 结合项目实际进度安排  。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

本项目设计费包含在施工费用中，不另行计算费用。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 1  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 1 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 3 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1设计人保证其提交的所有成果文件符合法律法规规定，不存在侵害第三人的知识产权等合法权益的情形，否则设计人应承担因此产生的全部责任，包括但不限于第三方的索赔及相关行政处罚，发包人因此承担责任的，由设计人全额赔偿发包人损失。

设计人为完成本合同形成的技术成果的所有权、知识产权、著作权（版权）属发包人所有，设计人具有署名权。未经发包人同意，设计人不得在本合同项目以外，使用发包人提供的所有相关资料、数据和设计人提交的成果。对本项目资料和成果进行复制、引用和发表，需经发包人书面同意。否则，发包人有权追究设计人的法律责任。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

13.2 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：已包含在设计人投标报价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 不计违约金或资金占用费或利息  。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：/。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 由于设计人原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，支付人民币500元的违约金，延误时间超过10天，发包人有权解除合同，并有权要求设计人按设计合同价款的20%向发包人支付违约金，设计人已完成的工作成果归发包人所有，设计人已完成的工作量不予确认、结算，设计人须按发包人要求无条件退场，移交相关资料。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。

14.2.2 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  按相关法律规定执行  。

设计人应按照合同约定交付符合合同约定质量标准的设计文件，若设计文件不符合合同约定的，设计人应在合同约定期限内无条件整改，直至合格，且产生的费用由设计人自行承担。因自身原因，设计人超过合同约定期限提交设计文件的，除按照14.2.2条承担违约责任外，还应按照合同价款的20%向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/    。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

(1)若因项目实施主体、项目实施计划或其他客观原因需终止设计的，由甲方以正式函件的形式通知乙方终止设计，解除合同并按已发生的实际工作量进行结算。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

17. 争议解决

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地 人民法院起诉。

18. 其他

18.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，发包人不再支付任何费用。

18.2设计人为本合同项目的服务期自本合同签订之日起至竣工验收合格，且缺陷责任期或质量保修期届满为止。

18.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，设计人应配合，不得收取任何费用。

18.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，且互不承担违约责任。

12.7双方认可的来往传真、邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.9合同签署处所载的联系地址、电话为双方法律文件寄送地址，相关法律文件按该地址寄出3个工作日后，即可视为已送达对方。

施工专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：/

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /     。

1.1.3.9 永久占地包括：           /          。

1.1.3.10 临时占地包括：         /            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部2001年第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委2003年第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、中华人民共和国建设部令第107号（2001）、建办〔2005〕89号文《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、云建标〔2005〕661号文《云南省建设厅关于将意外伤害保险、安全防护文明施工费用列入建安工程造价的通知》《云南省建筑市场管理条例》、云建科〔2021〕15号文“云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》《关于发布施行云南省2013版建设工程造价计价依据的通知》（云建标〔2013〕918号）及其相关配套的计价文件，《云南省住房和城乡建设厅关于云南省2013版建设工程造价计价依据调整定额人工费的通知》（云建标函〔2018〕47号），《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函〔2019〕62号）等国家及地方相关法律法规，以及施工期间出台的法律、法规、规章和配套文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268:97）《昆明市市政排水管道和附属构筑物设计、安装图集（试行）》DBKJT53-01-2009、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82—1999）、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》、GB/T50238-2001《建设工程归档整理规范》、建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、昆明市人民政府令第83号；《昆明市建设工程项目施工现场安全监督管理办法》、昆明市人民政府令第84号《昆明市建设工程文明施工管理办法》等。确保一次性验收合格 。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        /        。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  详见本合同第一部分“合同协议书”  。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划、施工技术措施、安全备案资料、相关方案、签证记录、结算资料及竣工验收资料等工程所需所有资料 ；

承包人提供的文件的期限为：按照相关规定；

承包人提供的文件的数量为：壹拾贰份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件（需提供电子版）；

发包人审批承包人文件的期限：按发包人的规定时限内审定完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工图在使用过程中，承包单位应保管好所提供的施工图，以便工程竣工，完善竣工图。工程竣工后，根据相关单位档案留存的需要，如需增加施工图，费用由承包人承担，竣工图由承包人按相关规定编制，费用自理。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：        /      。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工红线界定  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行“通用条款1.10.3条”。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人      承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目  。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：\   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  不调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  无     。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责项目现场的协调工作  。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：    /   。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人负责，费用自理并包含在投标总价中（红线范围外除外）。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：           。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：                。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：根据情况适时办理。

(6) 水准点与坐标控制点交验要求：根据监理通知现场交验。

(7) 图纸会审和设计交底时间：施工图纸交给承包人后3天。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：在发包人的协助下由承包人负责实施。发生的费用由发包人承担。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /    。

发包人是否提供支付担保：       /      。

发包人提供支付担保的形式：     /          。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第 6.3 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；确保达到国家现行规定验收的相关规范要求及昆明市城建档案馆等相关单位要求 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  原件6份（电子版一份）（特殊需涉及各方盖章的资料应增加至12份），复印件4份（如发包人需增加的按发包人要求提供）   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后15日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质及电子版     。

（10）承包人应履行的其他义务：执行《通用条款》相关规定     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：              。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人限时提供或更换项目经理，如承包人无法提供及不更换项目经理的，发包人有权单方解除合同，造成的一切损失由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人派驻到项目上的项目经理未经发包人批准不得擅自离开现场，否则，承包人将向发包人支付    元/人/天的违约金，且发包人有权解除合同，造成的一切损失由承包人全权承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付    元的违约金；承包人经发包人同意需更换项目经理的，承包人应向发包人支付      元的违约金。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同，造成损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  进场前3天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人或监理方发现承包人按投标书指定派驻现场的人员，不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否则将视为承包人违约，承包人将向发包人支付     元/人的违约金  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 向监理请假并经发包人批准  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人将向发包人支付    元/人/次的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人派驻到项目上的技术负责人及专业管理人员未经发包人批准擅自离开现场的时间超过1天，承包人将向发包人支付     元/人/天的违约金  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体结构、关键性工程及其他发包人不允许分包的工程。

主体结构、关键性工作的范围：按国家相关法律、法规要求 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：符合法律、法规要求，并经发包人同意。

其他关于分包的约定：      /     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  工程开工之日起至工程竣工验收移交后  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     否    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：           。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：以发包人与监理单位签订的《建设工程监理合同》为准，工程质量、进度、造价、施工安全等施工阶段全过程监理，详见监理合同及实施细则。对隐蔽工程及施工质量、数量进行监督控制，对施工环境进行协调、管理和处理。对工程量和现场签证进行审核  。

关于监理人的监理权限：按《建设工程监理合同》范围内的要求执行  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理方自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   无    。

关于工程奖项的约定：

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前  8  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合国家规定和行业标准、地方标准，严格执行《昆明市住房和城乡建设局关于开展建筑工程安全防护文明施工措施费用管理工作的通知》（昆建通〔2013〕107号）及附件的相关规定。承包人必须严格按照国家安全生产、安全施工的相关规定组织施工，并随时接受行业安全检查人员、安委会检查人员、发包人及发包人上级单位依法实施的监督检查，采取有效的安全防护措施，消除事故隐患，由于承包人安全措施不力造成的责任事故和因此发生的费用由承包人承担  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人具体负责办理治安的相关手续并承担费用，施工现场建立巡逻护场体系，不得打架斗殴，不得从事盗窃、窝赃、销赃、赌博等违法犯罪活动，否则，除承担相应损失外，每发生一次，承包人还要承担伍万元的违约罚金或执法部门确定的大于伍万元的罚金。承包人应严格管理施工人员，无论何种原因，对于承包人现场人员、施工工人在发包人办公区域、公司等地点聚众闹事、以讨要工资名义上访影响发包人正常工作或造成不良影响的或给发包人造成物品损坏的，每发生一次，除承包人无条件承担因此导致的经济损失外，承包人同时要承担贰拾万元的违约罚金；情节严重时，发包人有权解除本合同 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责进场前3天提供  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建设工程安全生产管理规定》及本合同“通用条款”相关规定、中华人民共和国国务院第302号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》等相关国家、地方规定，若发生安全事故，所造成的一切责任和一切损失均由承包人承担。现场文明施工除满足国家及当地相关部门要求外，尚应服从发包人的统一管理，达不到发包人管理要求的将按发包人的规定要求支付相应金额的违约金。 对安全文明施工未达到发包人要求，或在政府相关职能部门检查时受到批评或处罚的，或工程现场噪声、扰民、扬尘污染、渣土违规运输等现象而造成恶劣社会影响的，除承担相应损失外，每发生一次，承包人还要承担伍万元的违约金和执法部门确定的罚金。若承包人没有按期缴纳执法部门罚金的，发包人有权在工程款中双倍扣除。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后3天内确认或提出修改意见  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后3天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前5天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后7天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：     2000元/天     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不超过施工合同总价的1%，当逾期竣工违约金超过施工合同总价的1%时，发包人有权单方解除合同，且因此造成的一切责任及损失均由承包人无条件承担 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   执行《通用条款》相关规定     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ;

（2）                                           ;

（3）                                           。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /         。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

1．本工程所使用的材料由承包人自行采购，所购材料必须符合设计要求和质量验收标准，并经监理验收合格后方可使用。对商品砼、钢材（根据项目特征）等大宗材料和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量证书和产品材料清单，提供相应的检测报告，并经发包人、监理方看样，书面认可后方可订货使用，以确保工程质量，杜绝不合格材料进场，承包人在材料设备到货前以书面形式提前24小时通知监理工程师清点。若不及时送样或连续二次送样都未能取得发包人、监理方确认的，发包人有权按合同违约要求支付违约金。

2．对不符合设计和质量标准要求的材料或未经发包人、监理方看样确认的，发包人代表和监理工程师将拒绝验收，并由承包人按发包人代表和监理工程师要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。

3．承包人应按设计图纸要求规定的设备、材料的质量、规格、型号等进行采购，承包人不得擅自更改；承包人若需更改，必须经发包人书面认可，但必须按下列原则进行调价：即材料、设备采购价低于备案的施工图预算单价，结算时对应的材料价给予相应比例调低；经承包人进行了深入的市场调查和多方询价后，若材料、设备采购价高于备案的施工图预算材料报价的，结算时的材料价不予调整（发包人提出的、并书面下达通知变更设备、材料的除外）。

4．承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按规范、标准及工程师的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

5. 承包人需要使用代用材料时，应报监理工程师审核同意并经设计单位同意后才能使用，由此增加的合同价款不予调整。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范、发包人及监理的要求报送  。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行修建临时设施，合同价中已包含，发包人不再另行支付费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    满足现场施工需要    。

施工现场需要配备的试验设备：   满足现场施工需要   。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行国家相关规定。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：满足行业标准、施工规范      。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  由发包人、设计人、监理人、造价单位认可的变更，方可计入工程结算 。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：     参照合同约定的计价规则执行

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   1天    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   1天   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方协商   。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由承包人报送施工方案及预算，发包人及监理人确认方案，报造价单位审核预算，经发包人批准后实施  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成合同工程所需人工、材料、机械、施工用电用水、半成品材料运输、质检（检测）、措施、安装、缺陷修复、废弃物处置、周边建筑物保护（经批准的专项保护措施除外）、多次搬运费（非承包方原因除外），赶工措施费（非承包方原因除外）、管理、利润、保险风险等。包含施工过程中保障道路通畅的费用  。

风险费用的计算方法：已包含在综合单价内  。

风险范围以外合同价格的调整方法：                             。

(1)	结算价是发、承包双方结算时，以经政府审计部门审定的建安工程费为基数，乘以下浮  %。

(2)	承包人在施工图审查合格后10天内按本合同计价原则完成承包范围内的已标价工程量清单编制，发包人委托的工程造价咨询单位在收到送审文件后，10天内向发包人提交审核报告，经发包人审核确定后的已标价工程量清单（建安工程造价）为合同暂定总价和过程支付依据，不作为最终结算的实际工程量，结算时工程量以实际发生的工程量并按经审定后的工程数量结算。

(3)	本工程结算下浮率为承包人投标时填报的下浮率（下浮率=1-(投标人报价金额÷预算金额）×100%）（该值不因任何因素调整）；

总价包含的风险范围：                                               。

风险费用的计算方法：                                               。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                    。

3、其他价格方式：                                                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：30%。

预付款支付期限：施工合同签订后拨付合同价款的10%，设备材料进场后拨付合同价款的20%，共计30%。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：（1）云建科〔2021〕15号文“云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知”、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013) 及相关配套计价文件。

（2）执行清单及定额：编制工程量清单和计价文件执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及项目实施期现行配套的工程量计算规范、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》（云建科〔2021〕15号即：《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)、《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020)、《云南省园林绿化工程计价标准》(DBJ53/T-60-2020)、《云南省建筑工程计价标准》(J53/T-61-2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020)、《云南省装配式建筑工程计价标准》(DBJ53/T-110-2020)、《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》(DBJ53/T-111-2020)、《云南省绿色建筑工程计价标准》(DBJ53/T-112-2020)、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省2013版建设工程造价计价依据调整定额人工费的通知》（云建标函〔2018〕47号），《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函〔2019〕62号）及项目实施期现有配套文件执行。其中：压缩工期增加费、施工总承包服务费、提前竣工奖、优质工程费等均不计取。

(3)材料、设备价格先采用开工当期（第   期）昆明市价格指导，价格指导没有的采用开工当期（第   期）云南省价格信息，价格信息也没有的，采用经发包人、设计人、监理人、造价单位参与市场询价书面批价确定。大型设备需要采用市场询价、公招、竞谈、比选等某一种具体方式确定价格的，具体方式以发包人要求为准。

（4）税金：按照云建科函〔2019〕62号文《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》中市区综合税率执行。施工过程中，如国家或省市发布新政策性文件，按新文件执行。

（5）承包人中标后，限定的额度进行方案筛选和设计，并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证总投资不被突破。

（6）承包人的设计方案、施工图纸应按建设程序逐级审查、报批，确保以最优化的施工图纸控制签约工程造价。由于设计方案和施工图纸不完善带来的设计变更影响合同价格时，按以下方式进行处理：

①由于承包人原因造成的设计方案和施工图纸不完善，而导致工程内容和工程量增加的。由承包人承担由此增加的费用和（或）延误工期的处罚。

②由于承包人原因造成的设计方案和施工图纸不完善，而导致工程内容和工程量减少的。按实调整减工程造价；并由承包人承担由此造成的费用和延期处罚并采取有效措施追回工期，费用不再另行增加。

③由于发包人原因造成的设计方案或施工图纸修改，而导致工程内容发生变化的。由发包人承担由此增加的费用。其中导致工程内容和工程量增加时，综合单价、设备采购价和材料价格执行合同补充协议确定的签约工程造价中相应价格和类似价格，中标优惠按前述(1)、（2）条中结算总价计取方式执行；无相应和类似价格时，由发包人和承包人协商确定；

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按工程量清单项目规定的计量规则计量     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      无      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  无          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       无         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

第一步，施工合同签订后拨付合同价款的10%，设备材料进场后拨付合同价款的20%，共计30%；

第二步，实际工程进度达到60%以上，拨付合同价款的10%；

第三步，竣工（交工）验收合格后支付合同价款的30%；

第四步，合同尾款支付，待项目完成移交、取得竣工决算批复后，按照结算金额扣除质保金（3%）后拨付尾款。

发包人支付款项前，承包人应按照发包人要求提供发票，否则，发包人有权拒绝付款，因此产生的责任由承包人自行承担。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   3天     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    3天        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  3天   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：      3天      。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    /

（2）发包人支付进度款的期限：        /    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    8   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    24     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程验收证书的违约金的计算方法：   无  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   工程完工竣工验收合格后3天       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：       无      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  因承包人原因造成工期延误，处以违约金20000元/天，并承担由此给发包人造成的全部损失    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按相关规定执行  。

（1）单机无负荷试车费用由        承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由        承包人        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /      。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   工程验收移交后2天      。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程完工后5天   。

竣工结算申请单应包括的内容：   按发包方要求   。

- 14.2 竣工结算审核

- 14.2.1承包人在整个项目竣工验收合格后90天内向发包人提交完整的竣工结算资料，发包人在90天内进行核实，给予确认并出具结算审核报告。

发包人审批竣工付款申请单的期限：                   。

发包人完成竣工付款的期限：                     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 6份（特殊需涉及各方盖章的资料应增加至12份）   。

承包人提交最终结算申请单的期限：  工程结算审定后一个月内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /      。

（2）发包人完成支付的期限：  /    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   两年      。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     按政府审计部门审定的结算金额的3%    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /       ；

（2）   3    %的工程款；

（3）其他方式:                /                   。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   (2)  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                 。

关于质量保证金的补充约定：        /          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     按工程质量保修书约定  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  4小时    。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        无             。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    无       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  仅顺延工期  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   仅顺延工期     。

（7）其他：   无    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       /              。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 除按本合同其他条款约定承担违约责任外，本合同所称的损失包括直接经济损失，以及发包人为维护自身权益及实现债权所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、评估费、鉴定费、差旅费等 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：应赔偿给发包人造成的全部损失   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   发包人不承担亦无需向承包人支付任何费用。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     无      。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /   天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：  按国家规定。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求： 由承包人投保并承担费用   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人自行处理  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   无   。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   双方协商  。

选定争议评审员的期限：  2天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   双方协商  。

其他事项的约定：  若新增单价计价定额双方协商不成，可到昆明市建设工程定额站进行纠纷调解  。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  无    。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向    /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地     人民法院起诉。

附表一

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包方（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程范围内所示工程量。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    /     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程其余施工内容保修期除执行国家及地方相关规定外，按2年执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：水、电5小时；土建、装修24小时，若时限内承包人未到现场处理，发包人有权另行委托维修人员进行维修，费用由承包人承担，从质量保修金中扣除。

4．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

年  月  日

附表二

建 设 工 程 廉 政 合 同

建设单位（甲方）：

中标单位（承包人）：

工程名称：

建设工期： 天

建设地点：

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，承发包双方必须签订工程廉政合同。

一、甲方不得接受承包人请吃、请玩；不得接受承包人赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受承包人任何好处费及工程回扣；不得向承包人报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用承包人的交通、通讯工具等物品；不得参加承包人举行的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装潢和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定以外的材料和设备。

三、甲方人员向承包人索贿，经承包人或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或承包人的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、承包人不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对承包人给予扣减应付工程款的3%—5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对承包人决策人和经办人以及甲方接收人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

五、承包人在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由承包人承担。可在工程款中扣除。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分依法追究刑事责任。

七、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人主要领导或分管领导要从严追究责任。

九、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门汇报《工程廉政合同》的执行情况。

十、本合同一式 拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

十一、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。

发包人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

住所：

承包人：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

住所：

签订时间：      年     月    日

# 第四章  响应文件格式

昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC

响应文件

项目编号：YNJBZBZX2024-129

供应商全称：                     (盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

日期：     年     月    日

## 一、资格证明文件

- 供应商应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

## （一）关于资格的声明函

致：云南金标招标咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你公司发布的《   （项目名称）磋商文件》（项目编号：         ）的规定，我公司郑重声明如下：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6.我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

7.保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的；

7.1供应商资格要求证明材料；

7.1.1统一社会信用代码营业执照或其他证明材料；

7.1.2资质证书（若有）。

7.2其他证明材料

能够证明供应商已具备履行合同所需的人力、物力、财力和技术能力等的证明材料。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照磋商文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照磋商文件的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

供应商全称：                     (盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

日期：     年     月    日

## 联合体投标的，联合体均须提供；

## （二）供应商基本情况表

（请供应商如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

联合体投标的，联合体均须提供；

### （三）具有独立承担民事责任的能力

提供有效的营业执照等证明材料，联合体投标的，联合体均须提供；

### （四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商须提供2022年度或2023年度财务报表（至响应文件提交截止时间成立时间不足一年的可视实际情况提供财务报表）或提供供应商开户银行出具的资信证明或信用等级证明或存款证明或其他财务状况证明材料，以上资料提供其一即可，联合体投标的，联合体均须提供；

### （五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明，联合体投标的，联合体均须提供；

### （六）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.依法缴纳税收相关材料：供应商须提供缴税所属时间在 2022年 01 月至本项目响应文件提交截止时间前任意 1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明或提供依法缴纳税收的书面声明（依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供），联合体投标的，联合体均须提供；

2.依法缴纳社会保障资金相关材料：供应商须提供缴费所属时间在 2022 年 01 月至本项目响应文件提交截止时间前任意 1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明或提供依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供），联合体投标的，联合体均须提供；

### （七）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行承诺及说明，内容自拟，联合体投标的，联合体均须提供）

供应商全称：                     (盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

日期：     年     月    日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### （八）采购人根据本项目的特殊要求规定供应商应具备的特定条件：

1.设计资质：国家行政主管部门颁发的有效的工程设计综合资质或工程设计市政行业乙级及其以上资质；（联合体投标的，联合体中设计单位须提供）。

2.施工资质：国家行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备安全生产许可证，并在有效期内；（联合体投标的，联合体中施工单位须提供）。

3.拟派本项目的项目负责人须具备有效的建设行政主管部门核发的贰级及以上注册建造师资格（市政公用工程）或具备高级职称（市政公用工程相关专业）；（联合体投标的，联合体中施工单位须提供）

4.满足“与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。”要求的承诺书

内容格式自拟，联合体投标的，联合体均须提供。

5.其它

供应商认为有必要提供的资格证明材料（如公司名称变更证明、法人变更证明、相关情况说明等，联合体投标的，联合体均须提供）

## （九）本项目专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业

## 1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业：营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50 万元以下的为微型企业。

（二）工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业：从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5 人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业：从业人员300 人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业：从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业：从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营：营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 2.监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业 发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》（复印件），并对提供的证明文件真实性负责。

## 3.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明， 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定， 本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位 参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：     年   月   日

备注：如供应商不属于上述类型企业，则对应格式可不提供。

## （十）联合体协议书（如有）

致：（采购人名称）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加              （项目名称）招标投标活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.               （某成员单位名称）为             （项目名称）联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责            （项目名称）投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关资料、信息及指标，处理与之有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：            。

5.本项目专门面向中小微企业采购，供应商以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分达到30%。

6.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.联合体中标后，本联合体协议是合同附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标时合同履行完毕后自动失效。

9.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                     （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

联合体成员名称：                     （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

注：1.联合体协议书签章由组成成员盖章；

2.本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

3.如未组成联合体，本协议书不需提供。

## 二、商务部分

## （一）磋商申请函

致：（采购人名称）

我方仔细研究了（项目名称）   （项目编号：）项目磋商文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件及采购需求和磋商报价汇总表，磋商报价（大写）          元，人民币(￥         )，合同履约期限为                  。

2.我方已详细审查磋商文件的全部内容，包括（澄清文件）(如果有）。我方完全理解磋商文件相关要求，并承担对磋商文件有不明及误解的后果。

3.在供应商须知规定的提交日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知第10.1条规定的响应文件有效期届满之日前均具有约束力。

4.同意磋商文件中关于没收磋商保证金的规定。

5.同意应贵方要求提供与本项目有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6.完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。

7．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照磋商文件的规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺将承担售后服务及质量责任。

8．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．（其他补充说明）。

我单位正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商全称：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：     年   月   日

## （二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

注册资本：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：          性别：           年龄：       职务：

系                    的法定代表人。

特此证明

供应商全称：                （盖单位公章）

日期：     年    月    日

法定代表人身份证复印件正反面（附后）

（联合体投标的，联合体中牵头人提供即可）

### （三）法人授权委托书

本授权委托书声明：兹委托          (供应商名称）      部门    职务的    (姓名）为我公司代理人，以公司名义参加                        (项目名称）磋商活动。代理人在磋商、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。代理人无转委权。

特此委托。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

代理人联系电话：

日期：      年   月   日

代理人身份证复印件正反面（附后）

注：如法定代表人出席磋商会，无需提供法人授权委托书

- （联合体投标的，联合体中牵头人提供即可）

- （四）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：上表内的项目负责人应附身份证复印件/扫描件、注册资格证书复印件/扫描件、安全生产考核合格证书复印件/扫描件、职称证复印件/扫描件（如有）、同供应商签订的劳动合同或社保证明复印件/扫描件、类似项目业绩证明材料扫描件或复印件。

供应商全称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

- 联合体投标的，联合体均须提供

- （五）拟投入本项目的其他人员配备表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟投入本项目的其他人员应附身份证复印件/扫描件、注册资格证书复印件/扫描件（如有）、安全生产考核合格证书复印件/扫描件（如有）、职称证复印件/扫描件（如有）、执业资格证书复印件/扫描件（如有）、同供应商签订的劳动合同或社保证明复印件/扫描件。

供应商全称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

联合体投标的，联合体均须提供

## （六）2020年至今的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 中标金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：中标（成交）通知书或合同复印件/扫描件等有效证明文件，复印件/扫描件须加单位公章，证明材料需与表中所列业绩项逐一对应。

供应商全称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

### （七）构成投标文件商务部分的其他资料

竞争性磋商文件中要求提供的其他资料，格式可由供应商自行拟定。

## 三、报价部分

## （一）磋商报价一览表

项目名称：昆明滇池国家旅游度假区海埂片区旅游信息系统建设项目（一期）EPC

项目编号：YNJBZBZX2024-129

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（元） | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 证书编号： |
| 质量承诺 |  |
| 备 注 |  |

注：本表中“磋商报价”应与“磋商申请函”中“磋商报价”一致。

供应商全称：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：     年   月   日

- （二）投标报价说明

1.磋商的报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。

2.磋商报价执行竞争性磋商文件第二章第9条的规定。

## 四、技术部分

- （一）设计方案

格式内容供应商自行拟定。

- （二）施工技术方案

格式内容供应商自行拟定。

- （三）质量承诺及保证措施

格式内容供应商自行拟定。

- （四）工期承诺保证措施

格式内容供应商自行拟定。

- （五）施工主要工序

格式内容供应商自行拟定。

- （六）安全文明施工保证措施

格式内容供应商自行拟定。

- （七）劳动力安排和材料投入计划及其保证措施

格式内容供应商自行拟定。

- （八）施工机械投入

格式内容供应商自行拟定。

- （九）构成投标文件技术部分的其他资料

竞争性磋商文件中要求提供的其他资料，格式可由供应商自行拟定。

# 采购需求

一、工程内容

本次旅游信息系统建设项目（一期）位于昆明滇池国家旅游度假区海埂片区， 其中 5 个门户指示标识分别位于滇池路与广福路交叉口、红塔西路与滇池路交叉 口、红塔东路与悦海路交叉口、迎海路与观景路交叉口、望海路与观景路交叉口； 城市旅游公共信息指示导向牌对现有的 13 个导向牌进行提升改造，并依据导向牌设计和设置规范在主要市政道路新增 14 个。本项目采用EPC方式进行采购。

二、合同履行期限

设计周期：10个日历天，施工工期30个日历天；缺陷责任期24个月，工程质量保修期：按国家相关规定执行。

三、技术及质量要求

质量要求：

(1)设计质量标准：符合国家及地方现行的相关设计标准及规范要求，满足《城市道路工程设计规范》（2016 年版）CJJ37-2012、《城市旅游公共信息导向系统设置原则与要求》GBT 31382-2015、《旅游景区公共信息导向系统设置规范》GBT 31384-2015及相关标准和规范，并满足招标人就本项目提出的要求；确保本项目施工图通过相关部门审批，并对所提供的设计成果负终身质量责任；

(2)施工质量标准：符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其它现行的质量验收标准的要求，达到采购人本项目定位的功能需求，并达到一次性验收合格。

（3）本项目中标合同金额为合同暂定金额。该费用包含但不限于设计费、人工费、材料费、机械费、规费、管理费、利润、保险费、税金、成交服务费等为完成本项目所需的所有费用。工程竣工时，由承包方提交工程结算资料，发包方选择第三方造价咨询单位进行工程结算审核。审计金额大于合同金额的，按合同金额结算；审计金额小于合同金额的，按审计金额结算。

# 第六章 磋商程序和方法（综合评分法）

## 磋商方法前附表

| 条款号 |  |  | 评 审 内 容 |  |  | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 实质性评审标准 | 2.1.1资格评审标准 | 资格条件 |  |  | 符合第二章“供应商须知”第3条规定 |
|  |  | 2.1.2符合性评审标准 | 响应文件格式 |  |  | 符合第四章“响应文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  |  |  | 磋商报价 |  |  | 只有一个磋商总报价 |
|  |  |  | 法定代表人身份证明书 |  |  | 符合磋商文件规定的格式及内容，并盖单位章；响应文件正本中法定代表人身份证明书为原件。 |
|  |  |  | 法人授权委托书 |  |  | 有法定代表人及代理人签字，并盖单位章；符合磋商文件规定的格式及内容；响应文件正本中法人授权委托书为原件。 |
|  |  |  | 磋商有效期 |  |  | 符合第二章“供应商须知”第10.1条规定 |
|  |  |  | 响应文件的编制及签署 |  |  | 符合第二章“供应商须知”第11条规定 |
|  |  |  | 响应文件的技术应答 |  |  | 技术应答内容未出现完全复制磋商文件的技术要求，且提供相关证明材料的 |
|  |  |  | 其它实质性条件 |  |  | 1.响应文件未出现其他不满足磋商文件中标注★条款内容； 2.响应文件未出现其他磋商文件中导致响应文件无效的情形。 |
| 2.2 | 详细评审标准 |  | 1 | 评标总 得分 | 100分 | 供应商的评标总得分满分100分， 供应商的评标总得分= F1+F2 1.F1、F2分别为磋商报价、技术及商务部分2项评分因素的汇总得分； 2.分值： 磋商报价F1：10分。 技术及商务部分F2：90分。 |
|  |  |  | 2 | 磋商报价评分F1 | 10分 | 报价评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 即：F1=C/（B1，B2，…，Bn）×10 注： 1）C为磋商基准价，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价； 2）B1，B2，…，Bn为第n个经实质性审查合格的最后报价。 |
|  |  |  | 3 | 技术及商务部分评分F2 | 90分 | 评审内容包括： |
|  |  |  | 1） | 设计方案 | 20分 | 根据供应商提供的设计方案的整体情况进行评审（包括：1.空间布局；2.功能实现；3.整体协调性；4.技术工艺；5.预算控制） 以上5项内容详细完整，阐述清晰、方案合理且能指导施工，符合本项目采购需求的，得20分；每有一个缺项扣4分，每有一处缺乏完整性或合理性或针对性的扣2分，分数扣完为止。 |
|  |  |  | 2） | 施工技术方案 | 20分 | 根据供应商提供的施工技术方案的整体情况进行评审（包括：1.施工技术准备；2.整体施工部署；3.主要施工措施；4.重点难点处理措施） 以上4项内容详细完整，阐述清晰、方案合理且能指导施工，符合本项目采购需求的，得20分；每有一个缺项扣5分，每有一处缺乏完整性或合理性或针对性的扣2.5分，分数扣完为止。 |
|  |  |  | 3） | 质量承诺及保证措施 | 10分 | 第一个档次（10分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按磋商文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的； 第二个档次（7分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到磋商文件要求的施工技术规范、标准，有一定针对性的； 第三个档次（3分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到磋商文件要求的施工技术规范、标准但明显缺乏针对性的； 第四个档次（1分）：质量承诺满足磋商文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到磋商文件要求的施工技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的。 质量保证措施的针对性是指：除技术方面的阐述针对招标工程的实际外，商务部分报价中还应有相对应的措施费用或有关费用说明。无质量承诺及保证措施不得分。 |
|  |  |  | 4) | 工期承诺保证措施 | 10分 | 第一个档次（10分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期进度计划及劳动力、材料投入等保证措施合理，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理，并能指导施工且有针对性，有具体的违约责任承诺的； 第二个档次（7分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期进度计划及劳动力、材料投入等保证措施基本合理，工序搭配逻辑关系和关键线路合理，有一定针对性，有具体的违约责任承诺的； 第三个档次（3分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期进度计划及劳动力、材料投入等保证措施基本合理，工序搭配逻辑关系和关键线路基本合理，无针对性也无明显错误，有违约责任承诺的； 第四个档次（1分）：工期承诺满足磋商文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的。 无工期承诺或工期承诺不满足磋商文件要求不得分。 工期保证措施的针对性是指：除技术方面的阐述针对招标工程的实际外，商务部分报价中还应有相对应的费用。 |
|  |  |  | 5） | 施工主要工序 | 10分 | 提供施工主要工序的得2分，阐述合理并有主要工种施工方法的加3分，对项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述的加2分，对施工重点、难点有合理、安全的解决方案和可行保证措施的加3分。 |
|  |  |  | 6） | 项目管理人员配置 | 5分 | 项目管理人员配置：（1）项目管理人员配置满足项目开展需求；（2）拟派人员有职责人工及管理程序的得满分5分； 以上内容每缺失一项扣2.5分，有一项描述缺乏完整性、合理性及针对性的扣1分，分数扣完为止。 |
|  |  |  | 7） | 安全文明施工保证措施 | 5分 | 明确承诺在项目实施过程中依法对本项目的安全生产负责的得2分；制定了完备详细的安全生产责任制度和安全生产教育培训制度的得1分；严格根据项目特点制定安全生产措施的加1分；制定安全生产措施可行性高，且有详细的违约处罚措施的加1分； |
|  |  |  | 8) | 劳动力安排和材料投入计划及其保证措施 | 5分 | 劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应的得3分，能充分满足施工需要，调配投入计划合理，考虑材料供货风险，能指导施工的加2分。 |
|  |  |  | 9） | 施工机械投入 | 5分 | 施工机械投入与施工进度计划呼应，充分考虑施工机械投入的风险，满足工程要求的得3分，施工机械搭配合理、准确且明确的有相对应的费用的加2分。 |

## 1. 磋商方法

1.1本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐成交候选人。

## 2. 评审标准

2.1实质性评审标准

2.1.1资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、保证金等进行审查，见评标方法前附表。

2.1.2符合性评审标准：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价：见评标方法前附表；

（2）技术部分：见评标方法前附表；

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2.2基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.2.3 评分标准

按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）磋商报价评分标准：见前附表；

（2）技术部分评分标准：见前附表；

（3）商务部分评分标准：见前附表。

## 3. 磋商程序

3.1 实质性评审（资格评审及符合性评审）

3.1.1代理机构或采购人依据本章第2.1.1项规定的标准对响应文件进行资格审查，磋商小组依据第2.1.2项规定的标准对响应文件进行实质性评审。有一项不符合磋商标准的，不通过实质性要求审查，不再参与磋商。当响应磋商文件实质性要求的供应商少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。

3.1.2磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

3.2磋商及最后报价

3.2.1磋商小组所有成员集中与通过实质性审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

3.2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.2.3为有助于响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交第二次报价，第二次报价为最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.3评分

3.3.1 磋商小组按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的磋商总得分。对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对磋商报价计算出，得分F1；

（2）按本章前附表的规定对技术及商务部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定计算总得分。

3.3.2技术及商务部分（F2）得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.3.4根据《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知（财库〔2012〕69号）》的规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，磋商小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

3.4 磋商结果

3.4.1磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人；得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.4.2提出书面评审报告。

3.4.3 采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人名单，确定成交单位。

3.4.4磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。