曲靖市沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程施工监理服务

竞争性磋商文件

项目编号：元赛采2024-88号

采购人：曲靖市沾益区自然资源局

采购代理机构：云南元赛咨询管理有限公司

附件：电子响应文件编制要求

电子响应文件编制要求

1.电子响应文件的制作应使用“政采云投标客户端”，供应商下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的响应文件。

2.“政采云投标客户端”提供数字证书(CA)对响应文件进行加密功能。供应商对网上递交的响应文件应加密。如果供应商使用某个数字证书(CA)对响应文件进行了数字证书(CA)加密，需要在磋商时使用该数字证书(CA)进行解密，才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。

3.网上递交响应文件应根据磋商文件要求，在投标截止时间前将电子响应文件通过政采云电子交易系统(网址:https://www.zcygov.com)上传至对应的项目，系统自动生成投标回执，以表明上传成功。

4.该响应文件制作要求如果与磋商文件规定不一致，以此响应文件制作要求为准。

“政采云投标客户端”及 CA 驱动下载网址: https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.91c6cff0db1311ec8cfbc9f613d30204

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同草案	15

第四章 采购需求	26

第五章 评审标准	29

第六章 响应文件格式	39

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 曲靖市沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程施工监理服务的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2024年12月13日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本概况

1.项目名称：曲靖市沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程施工监理服务。

2.项目编号：元赛采2024-88号。

3.预算金额：26.00万元。

4.采购需求：完成曲靖市沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程施工监理服务，做好治理工程质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及协调工作，配合建设、施工等参建单位解决施工中遇到的问题。

5.服务期限：自监理合同签订之日起，至项目竣工验收完成止。

6.质量要求：监理及咨询服务符合国家现行法律、法规、规范、验收标准及云南省的相关规定。

7.项目地点：曲靖市沾益区德泽乡政府驻地。

## 二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形；

1.7在响应截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特别提示：供应商的资格证明材料只需提供资格条件承诺函，供应商应对其资格信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，如有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照（或事业单位法人证书）；构成犯罪的依法追究刑事责任。供应商未提供资格信用承诺的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料。

2.本项目的特定资格要求：具备中华人民共和国自然资源部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级资质。

3.本项目不接受联合体参加磋商活动，不允许转包或者分包。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业价格扣除优惠比例：10%。

4.2本项目非专门面向中小微企业采购的项目。

## 三、竞争性磋商文件的获取

1.时间：2024年12月2日6:00至2024年12月9日23:59。

2.地址：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书(CA)，CA 申领链接:https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书(CA)后在网上获取磋商文件及其它采购资料，数字证书(CA)详见其办理流程。

注：供应商如之前已在云南CA 在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书(CA)的，直接绑定即可，无需重复办理(2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用)。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

供应商通过 CA 证书获取磋商文件的视为合法获取了项目磋商文件，具备本项目的磋商资格。

4.竞争性磋商文件费：0元。

## 四、响应文件提交

1.截止时间：2024年12月13日09时00分。

2.地点：通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交响应文件。

## 五、开启

1.时间：2024年12月13日09时00分。

2.地点：曲靖市沾益区西平街道湖西路9号曲靖市沾益区开标室（曲靖市沾益区公共资源交易中心）。

## 六、公告期限

2024年12月2日6:00至2024年12月9日23:59。

## 七、技术支持

系统操作问题：请致电政采云 4008817190(客服热线)；

云南CA操作问题：请致电云南CA 4006727666；

云南CA紧急联系方式：15288315056。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：曲靖市沾益区自然资源局

地址：曲靖市沾益区湖西路6号

联系方式：15987406052

2.采购代理机构信息

名 称：云南元赛咨询管理有限公司

地址：曲靖开发区金湘源商业区2-11

联系方式：0874-3985757   13887161837

3.项目联系方式

项目联系人：王工  蒋亚楠

电话：15987406052  13887161837

第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目属性 | 项目属性：☑服务□工程□货物。 |
| 1.2 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 1.3 | 现场考察 | ☑ 不组织。 □ 组织，考察时间：___年___月___日___点___分。 考察地点：___________。 |
| 1.4 | 磋商保证金 | 无。 |
| 1.5 | 履约保证金 | 无。 |
| 1.6 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 2 | 资金来源 | 公共财政预算。 |
| 3.1 | 磋商相关费用 | 1.代理费：按国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文规定，本项目代理服务费由采购人支付。 2.公证费：无。 3.竞争性磋商文件费：无。 |
| 3.2 | 响应文件退还 | 无论磋商结果如何，供应商的响应文件均不予退还。 |
| 5 | 竞争性磋商文件澄清截止时间 | 提交首次响应文件截止时间至少5日前。 |
|  | 对磋商文件澄清、修改形式 | 在原公告发布媒体上发布更正公告。 |
| 9 | 实质性格式要求 | 对于磋商文件格式部分标记“*”的为实质性格式。 |
| 11 | 响应文件份数 | 供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 12 | 响应文件的加密 | 需要对网上递交的响应文件进行加密。如果供应商使用某个数字证书(CA)对响应文件进行了数字证书(CA)加密，需要在开标时使用该数字证书(CA)进行解密，才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。 |
| 13.1 | 响应文件递交截止时间和地点 | 北京时间：2024年12月13日09时00分； 地 点：通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交响应文件。 注：供应商须在响应文件递交截止时间前完成响应文件的电子签章、加密及上传，响应文件递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。 |
| 13.2 | 磋商时间和地点 | 北京时间：2024年12月13日09时00分； 地点：曲靖市沾益区西平街道湖西路9号曲靖市沾益区开标室（曲靖市沾益区公共资源交易中心）。 |
| 15.3 | 磋商方法 | 综合评分法。 |
| 15.4 | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容 | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 21 | 需要补充的其他内容 | 1.本项目实行网上远程解密，采购代理机构宣布开启电子响应文件后，供应商登陆“政采云”开标大厅，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密，解密时长40分钟，响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 2.最终报价文件应由供应商在规定的时间内通过政采云平台系统递交，未在规定时间递交的视为退出磋商。若已递交的最终报价文件出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。 3.供应商在关联标书环节时须将整本响应文件(含封面) 关联至“商务技术文件”部分，并签字盖章。 |

## 二、总  则

1.项目属性

1.1项目属性：见“供应商须知前附表”。

1.2标的所属行业：见“供应商须知前附表”。

1.3现场考察：见“供应商须知前附表”。

1.4磋商保证金：见“供应商须知前附表”。

1.5履约保证金：见“供应商须知前附表”。

1.6响应文件有效期：见“供应商须知前附表”。

2.资金来源

资金来源：见“供应商须知前附表”。

3.磋商相关费用及响应文件退还

3.1磋商相关费用：见“供应商须知前附表”。

3.2响应文件退还：见“供应商须知前附表”。

## 三、竞争性磋商文件

4. 磋商文件的构成

4.1磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同草案

第四章 采购需求

第五章 评审标准

第六章 响应文件格式

5.对磋商文件的澄清或修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在政采云平台“询问列表”提出，要求采购人或代理机构对磋商文件予以澄清。

## 四、响应文件的编制

6.响应文件编制注意事项

响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加、扩展，作为响应文件的组成部分。

电子响应文件应使用“政采云”平台(https://www.zcygov.cn)中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。编制要求见《电子响应文件编制要求》。

如供应商提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

7.响应文件的语言及计量单位

7.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

8.响应文件构成

8.1供应商编写的响应文件应由下列部分构成，并按以下顺序装订成册。

（1）资格审查及符合性审查部分；

（2）商务部分；

（3）技术部分；

（4）其他部分。

8.2供应商应认真阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

9.响应文件的格式要求

对于磋商文件格式部分标记“*”的为实质性格式，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“*”的格式和磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.投标报价

10.1供应商的报价超过采购预算价的，响应文件按无效处理。

10.2供应商的最后报价是成交后完成采购需求，完全履行合同所需的一切费用。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因市场价格的变化等因素而调整。

10.3任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。供应商对同一磋商项目报价有两个（含两个）以上且未书面声明以哪个为准，按无效响应处理。

10.4报价货币为人民币。

11.响应文件的装订要求

供应商无需提供纸质响应文件。

## 五、响应文件的加密，递交截止时间、地点，修改、撤回

12.响应文件的加密

详见“供应商须知前附表”。

13.响应文件递交、磋商时间和地点

13.1响应文件递交时间和地点：见“供应商须知前附表”。

13.2磋商时间和地点：见“供应商须知前附表”。

14.响应文件的修改与撤回

在响应文件递交截止时间前，供应商可以在政采云平台修改或撤回己在网上递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。

## 六、磋商

15.磋商活动

15.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织开展竞争性磋商，本项目实行网上远程解密，采购代理机构宣布开启电子响应文件后，供应商登陆“政采云”开标大厅，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密，解密时长40分钟，响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

15.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

15.2.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

15.2.2采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

15.3 磋商方法

经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件进行综合评分。

15.4磋商文件第五章“评审标准”资格性审查和符合性审查为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件审查标准的将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。

16.磋商过程的保密

在磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

## 七、成交结果

17.成交供应商的确定

17.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

17.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

18.成交通知书

18.1采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

18.2成交通知书是合同的一个组成部分。

19.签订合同

19.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

19.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

19.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20.出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 八、其他事项

21.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

22.解释权

磋商文件由采购代理机构依据采购需求、相关法律法规编制，采购代理机构负责解释。

## 九、质疑和投诉

23.质疑

23.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

23.2供应商提供的质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

23.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.4参与政府采购活动的供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报本级财政部门备案。

23.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

23.6质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_______________________________________________________

地  址：________________________邮 编：____________________________

联系人：                          联系电话：_______________________

授权代表：_________________________________________________________

联系电话：_________________________________________________________

地  址：___________________________邮 编：_________________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：__________________________________________________

质疑项目的编号：__________________包 号：_________________________

采购人名称：______________________________________________________

磋商文件获取日期：________________________________________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：______________________________________________________

事实依据：________________________________________________________

法律依据：________________________________________________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：___________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.投诉

24.1投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：________________________________________________________

地  址：_________________________邮 编：________________________

法定代表人/主要负责人：_________________________________________

联系电话：______________________________________________________

授权代表：_______________________联系电话：_____________________

地   址：_________________________邮 编：_______________________

被投诉人1：____________________________________________________

地   址：________________________ 邮 编：_______________________

联系人：________________________ 联系电话：_____________________

被投诉人2

……

相关供应商：___________________________________________________

地   址：_______________________ 邮 编：________________________

联系人：__________________________联系电话：___________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：__________________________________________________

采购项目编号：______________________包 号：_____________________

采购人名称：____________________________________________________

代理机构名称：__________________________________________________

磋商文件公告:是/否公告期限：_____________________________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________________________

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向      提出质疑，质疑事项为：___________

采购人/代理机构于  年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________________________________________

事实依据：_______________________________________________________

法律依据：_______________________________________________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：___________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 合同草案

政府采购合同

项目名称：曲靖市沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程施工监理服务

合同编号：                           （系统编号）

（自编号，如有）

甲     方：曲靖市沾益区自然资源局

乙     方：

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                  。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书；

3.响应文件；

4.专用条件；

5.通用条件；

6.附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：        ，注册号：         。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                （¥        ）。

- 包括：

- 1. 监理酬金：                                。

- 2. 相关服务酬金：                            。

- 其中：

- （1）保修阶段服务酬金：                           。

- （2）其他相关服务酬金：                           。

六、期限

- 1. 监理期限：

- 自       年     月     日始，至       年     月     日止。

- 2. 相关服务期限：

- （1）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

- （2）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间：          年       月      日。

- 2. 订立地点：                                 。

- 3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

- 委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

- 住所：                          住所：

- 邮政编码：                      邮政编码：

- 法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

- 的代理人：（签字）               的代理人：（签字）

- 开户银行：                      开户银行：

- 账号：                          账号：

- 电话：                          电话：

- 传真：                          传真：

- 电子邮箱：                      电子邮箱：

## 第二部分 通用条件

“通用条件”采用《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的“通用条件”

## 第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：           。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：                         。

2.1.2 监理工作内容还包括：委托人针对本项目安排的与项目相关的其他事宜。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：                                 。

2.2.2 相关服务依据包括：                             。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：若因拟派人员业务水平难以胜任或因工作需要增派相应专业人员的，监理人应按委托人要求作相应调整。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：                   。

在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：         。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：                          。

2.7 使用委托人的财产

附录B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：           。

监理人应在本合同终止后       天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.支付

5.1 支付货币

币种为：人民币 。

5.3 支付酬金：小写         元（大写：         ）。

支付方式：合同签订后，施工进度达到总工作量的50%时，支付至合同总金额的40%；项目完工后，支付至合同总金额的80%；其余款项待工程验收合格并经结算审核后一次性付清。上述阶段付款乙方须书面向甲方送达付款申请后，甲方30个工作日内支付。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：                               。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第        种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向        人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                         。

9. 补充条款

。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 保修阶段：                                 。

A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                   。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程立项文件 |  |  |  |
| 2.工程勘察文件 |  |  |  |
| 3.工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4.工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5.施工许可文件 |  |  |  |
| 6.其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.通讯设备 |  |  |  |
| 2.办公设备 |  |  |  |
| 3.交通工具 |  |  |  |
| 4.检测和试验设备 |  |  |  |

- 第四章 采购需求

- 一、项目概况

根据现场调查复核，该治理项目由9个滑坡体、1个崩塌体组成，滑坡编号为H1～H9，崩塌编号B1，威胁人数为556人，其中当地农户89户，受威胁村民370人；德泽乡卫生院108人（医护人员58人，常住病人50人）；德泽乡政府78人；威胁资产约4300万元，地灾险情等级属大型。

- 二、采购内容

做好治理工程质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及协调工作，配合建设、施工等参建单位解决施工中遇到的问题。

包括但不限于以下内容：

（1）勘察阶段、设计阶段、施工阶段、结算、审计及移交阶段、保修阶段的全程监理服务工作。做好治理工程质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及协调工作，配合建设、施工等参建单位解决施工中遇到的问题等。

（2）主动协调与本工程有关的所有接口，并做好记录和备案。

（3）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门。

（4）根据委托人与承包人合同处理违约事件，协调争端。

（5）督促、检查承包人按委托人的要求编制竣工文件。

（6）监督承包人认真执行缺陷责期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任。

（7）签发工程缺陷责任终止证书。

（8）办理最终支付证书手续，会同委托人审核后签发。

（9）配合委托人的竣工验收和工程移交工作。

（10）委托人交代的与本工程有关的工作。

- 三、履职要求

（1）严格遵守工程监理的有关法律法规和技术标准、规范等，独立履行监理职责，对建设单位负责。

（2）进行工程合同管理，按照合同控制工程建设的投资、工期、质量和安全，协调参建各方的内部工作关系。

- 四、监理人员要求

监理人员最低要求：总监理工程师1人、专业监理工程师1人（具备水利工程专业注册监理工程师或资源与环境类、土木水利类相关专业中级及以上技术职称）、监理员1人（具备培训合格证），拟派人员不得有在监工程。若因拟派人员业务水平难以胜任或因工作需要增派相应专业人员的，监理人应按委托人要求作相应调整。

- 五、监理工作要求

1.监理人的监理工作必须满足工程施工的需要，应保证任何时间的施工均应有相关的监理工程师在工地现场，随时对工程施工进行监督管理(包括节假日)。

2.监理人应在合同签订后15日内向委托人提交《监理规划》,在收到委托人提供的施工图后15日内向委托人提交《监理实施细则》及《监理工作标准》；所提交的《监理规划》、《监理实施细则》以及《监理工作标准》，须经委托人确认批准。监理人须按委托人认可的《监理规划》、《监理实施细则》以及《监理工作标准》按委托人要求的工作标准严格进行本工程项目的监理工作。

3.监理人须及时回复相关文件(含记录、材质证明、情况报告等),承担由于检查、批准不及时而造成工期进度延误而造成的损失。监理人应及时书面告知委托人需回复的有关内容，及时向委托人通告有关工程进度、质量的信息。

4.工程施工如发生工程质量、安全事故，需在事故发生的24小时内通知委托人，并进行现场取证。

5.监理人接受委托人委托的全程代理管理服务单位的管理，并执行代理管理服务单位针对本项目制定的各项管理制度和管理指令、管理协议。

6.监理人接受并严格遵守委托人制定的《项目施工现场管理办法》。

- 六、适用规范标准

执行国家、行业、项目所在地规范、标准、规程等。

- 七、监理人需要自备的工作条件

1.监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等；

2.监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等；

3.监理人自备的交通工具：如出行车辆等；

4.监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等；

5.监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等；

6.监理人自备的试验检测仪器、设备、工具：如回弹仪、经纬仪、水准仪、游标卡尺、工程检测组合工具等；

7.监理人自备的试验用房、样品用房。

- 第五章 评审标准

## 一、资格审查标准

| 审 查 内 容 | 审 查 标 准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明书 | 按磋商文件规定提供 |
| 法定代表人授权委托书 | 按磋商文件规定提供（在法定代表人授权情况下提供） |
| 资格条件承诺函 | 按磋商文件提供的“资格条件承诺函”样式相应条款进行承诺。供应商未提供资格信用承诺的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料 |
| 特定资格条件 | 具备中华人民共和国自然资源部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级资质，提供有效的资质证书 |

## 二、符合性审查标准

| 审 查 内 容 | 审 查 标 准 |
| --- | --- |
| 响应文件签署 | 按照磋商文件规定签署、盖章 |
| 响应文件内容 | 内容全面、完整、字迹清晰可辨 |
| 服务期限承诺 | 满足磋商文件要求 |
| 质量承诺 | 满足磋商文件要求 |
| 磋商报价 | 磋商报价未超过采购项目预算金额 |
| 响应文件其它要求 | 响应文件未附有法律、法规规定的无效情形或竞争性磋商文件规定的其他无效情形 |

## 三、详细评审（满分100分）

### 评审因素的量化指标如下：

| 报价F1（满分10分） |  |
| --- | --- |
| 报价得分计算方法（10分） | 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10 得分公式计算说明：C为磋商基准价，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格；B1，B2，…，Bn为响应磋商文件要求的各有效磋商报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与计算磋商基准价和最后报价。 赋分说明：1.在计算磋商报价得分时对小微企业的磋商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 3.残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格计算扣除。 |
| 商务部分F2（满分15分） |  |
| 企业综合实力（15分） | 一、类似业绩（满分5分） 供应商每完成一个类似项目业绩得1分，满分5分；未提供，得0分。 赋分说明：提供合同书。 |
|  | 二、项目监理机构人员配置（满分10分） （一）总监理工程师（满分5分） 总监理工程师具备资源与环境类、土木水利类相关专业正高级技术职称的得5分；资源与环境类、土木水利类相关专业高级技术职称的得3分；水利工程专业注册监理工程师或资源与环境类、土木水利类相关专业中级技术职称的得1分；未提供，得0分。 （二）项目团队成员（除总监理工程师）（满分5分） 项目团队成员专业监理工程师1人（具备水利工程专业注册监理工程师或资源与环境类、土木水利类相关专业中级及以上技术职称）、监理员1人（具备培训合格证），得基本分2分；在此基础上每增加1名同等条件专业监理工程师或监理员加1分，最高加至3分；不满足采购人需求或未提供得0分。 赋分说明：提供人员的有效身份证、注册证书或职称证或培训合格证、与本单位签订的劳动合同。 注：1.资源与环境类相关专业包括水工环、水工环地质、水文地质、工程地质、环境地质、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地下水科学与工程、地质资源与地质工程、地质矿产、地质勘查、地质勘探、地质学等专业。2.土木水利类相关专业包括岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、水利水电工程、水工结构工程等专业。 特别提示：成交后，合同履行过程中，拟派人员必须与响应文件中配置的人员一致，如不一致，采购人有权取消成交资格，解除合同。 |
| 技术部分F3(满分75分) |  |
| 质量控制监理措施（21分） | 包括①工程质量控制的原则；②基本程序；③控制方法；④工程质量事前预控措施；⑤施工过程中的质量控制措施；⑥工程质量事后把关控制；⑦工程质量事故处理，共7项内容。 1.以上7项内容在“完整性、合理性、先进性、专业性、实用性、可行性”6个方面，全部满足的，得21分； 2.以上7项内容在“完整性、合理性、先进性、专业性、实用性、可行性”6个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣0.5分； 3.未提供，得0分。 缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用等有明显错误。 |
| 进度控制监理措施（15分） | 包括①工程进度控制的原则；②基本程序；③组织措施；④技术措施；⑤违约承诺，共5项内容。 1.以上5项内容在“完整性、合理性、先进性、针对性、及时性、可行性”6个方面，全部满足的，得15分； 2.以上5项内容在“完整性、合理性、先进性、针对性、及时性、可行性”6个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣0.5分； 3.未提供，得0分。 缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作等有明显错误。 |
| 安全生产、环境保护和文明施工监理措施（9分） | 包括①安全监理的目标、范围、组织机构；②具体工作内容、程序；③实施措施，共3项内容。 1.以上3项内容在“合理性、规范性、针对性”3个方面，全部满足的，得9分； 2.以上3项内容在“合理性、规范性、针对性”3个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣1分； 3.未提供，得0分。 缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用等有明显错误。 |
| 合同与信息管理监理措施 （12分） | 包括①管理的原则和内容；②基本程序；③组织措施；④保障措施，共4项内容。 1.以上4项内容在“完整性、合理性、规范性、先进性、针对性、可行性”6个方面，全部满足的，得12分； 2.以上4项内容在“完整性、合理性、规范性、先进性、针对性、可行性”6个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣0.5分； 3.未提供，得0分。 缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用等有明显错误。 |
| 造价控制监理措施（6分） | 包括①造价控制的原则；②监理措施，共2项内容。 1.以上2项内容在“规范性、针对性、可行性”3个方面，全部满足的，得6分； 2.以上2项内容在“规范性、针对性、可行性”3个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣1分； 3.未提供，得0分。 缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用等有明显错误。 |
| 组织协调监理措施（6分） | 包括①可能遇到的问题；②配合建设、施工等参建单位解决施工中遇到的问题，共2项内容。 1.以上2项内容在“合理性、针对性、可行性”3个方面，全部满足的，得6分； 2.以上2项内容在“合理性、针对性、可行性”3个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣1分； 3.未提供，得0分。 缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用等有明显错误。 |
| 合理化建议 （6分） | 包括①节约工期；②降低建设成本；③降低工程施工管理难度提出合理化建议，共3项内容。 1.以上3项内容在“合理性、规范性、针对性、可行性”4个方面，全部满足的，得6分； 2.以上3项内容在“合理性、规范性、针对性、可行性”4个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣0.5分； 3.未提供，得0分。 缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用等有明显错误。 |

## 四、磋商方法

经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件进行综合评分。

## 五、评审要求

1.资格审查

磋商小组按照磋商文件规定的资格评审标准，对响应文件中的资格审查内容进行审查。

2.符合性审查

磋商小组按照磋商文件规定的符合性评审标准，对响应文件中的符合性审查内容进行审查。

3.评审因素

磋商小组按磋商文件中规定的评审因素量化指标，对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行评审评分，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

## 六、评审程序

1.初步评审阶段（包含资格评审和符合性评审）

1.1资格评审：磋商小组成员首先对供应商进行资格评审，通过资格评审的供应商方可进入符合性评审。

1.2符合性评审：磋商小组成员对通过资格评审的供应商进行符合性评审，通过符合性评审的供应商方可进入磋商、详细评审阶段。

2.磋商阶段

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.详细评审阶段

3.1磋商小组按磋商文件以及磋商过程中的实质性变动对供应商的响应文件进行量化评审。

3.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.4评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 七、评分要求

1.磋商小组成员对各供应商响应文件按竞争性磋商文件规定的评分标准及对应分值进行评审评分，写出书面评审意见。

2.除报价外，其余部分由各评委独立评分。

3.统分原则：磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总，取平均值得出每个供应商的综合得分(保留小数点后两位)。

## 八、政府采购政策

1.中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库﹝2020﹞46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标办法中小企业扶持政策：“（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”

1.2评标办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《响应文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位

3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

特别提示：成交供应商享受中小企业扶持政策的，提供的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》将随同成交结果同时公布。如提供的声明函或证明文件内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理。

- 第六章 响应文件格式

曲靖市沾益区德泽乡政府驻地滑坡地质灾害综合治理工程施工监理服务

响 应 文 件

项目编号：元赛采2024-88号

供应商全称：				            	(电子签章)

法定代表人或授权代理人：             （签名或签章）

公司地址：

联系人：

联系电话：

日期：     年    月      日

## *报价一览表

| 磋商总报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务期限承诺 |  |
| 质量承诺 |  |
| 备 注 |  |

1.报价的计算应包括供应商成交后为完成合同规定的全部任务需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。

2.最终报价文件应由供应商在规定的时间内通过政采云平台系统递交，成交价以最后报价为准。

3.报价超过采购项目预算金额的，按无效响应处理。

供应商全称：		         		            	（电子签章）

法定代表人或授权代理人：			            	（签名或签章）

日  期：      年     月      日

目 录

第一部分 资格审查及符合性审查部分

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权委托书（若有）

三、供应商资格要求

1.资格条件承诺函

2.特定资格条件

第二部分 商务部分

一、供应商基本情况表

二、企业综合实力

（一）类似业绩

（二）项目监理机构人员配置

第三部分 技术部分

一、质量控制监理措施

二、进度控制监理措施

三、安全生产、环境保护和文明施工监理措施

四、合同与信息管理监理措施

五、造价控制监理措施

六、组织协调监理措施

七、合理化建议

第四部分 其他部分

一、中小企业声明函（若有）

二、监狱企业证明文件（若有）

三、残疾人福利性单位声明函（若有）

四、供应商认为其他重要的资料

第一部分 资格审查及符合性审查部分

### 一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓    名：         性别：         年龄：          职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

供应商全称：		  	    （电子签章）

年       月      日

### 二、法定代表人授权委托书（若有）

本授权声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权（授权代理人姓名）   为本公司授权代理人，以本公司名义亲自出席参加贵方组织的（采购项目名称）    项目的磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

本委托书限期自    年    月   日起至    年    月   日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

后附授权代理人身份证复印件，并加盖供应商电子公章。

供应商全称：                  （电子签章）

法定代表人：                 （签名或签章）

法定代表人身份证号码：

授权代理人：                 （签名或签章）

授权代理人身份证号码：

日      期：      年     月     日

### 三、供应商资格要求

* 1.资格条件承诺函

我方   （供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具体包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形；

7.在响应截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺的真实性负责，接受社会公众监督，如需检查核验，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，愿依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商全称：		         		            	（电子签章）

法定代表人或授权代理人：			            	（签名或签章）

日  期：      年     月      日

2.特定资格条件

提供有效的资质证书

第二部分 商务部分

### 一、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

### 二、企业综合实力

### （一）类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 委托单位名称 | 服务期限 | 委托单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需列出已完和正在承接的项目，项目主要情况如有失实，一经查实按相关规定处理。

2.证明材料附表后。

### （二）项目监理机构人员配置

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：证明材料附表后。

第三部分 技术部分

### 一、质量控制监理措施

### 二、进度控制监理措施

### 三、安全生产、环境保护和文明施工监理措施

### 四、合同与信息管理监理措施

### 五、造价控制监理措施

### 六、组织协调监理措施

### 七、合理化建议

技术部分由供应商根据采购需求、评审标准，结合自身情况自行编写。

第四部分 其他部分

### * 一、中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司  （联合体）参加  （单位名称）  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）   ；

2.   （标的名称）   ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 二、监狱企业证明文件（若有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商须提交，符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

注：供应商若没有监狱企业证明文件，此处填“非监狱企业”。

### * 三、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### 四、供应商认为其他重要的资料

供应商自行编写